## Plano de Gerenciamento de Escopo.

O projeto se resume ao Calendário Acadêmico do Aluno Online, onde serão reunidas todas datas de eventos, tarefas e trabalhos a serem realizados pelo aluno.

Conforme conversado com os clientes do Uni-FACEF, para realização do calendário acadêmico, é necessário a criação de outras funcionalidades para alimentação do calendário. Tal como a criação da funcionalidade de cadastro de Eventos e divulgação dos mesmos por meio das plataformas online já existentes do Centro Universitário.

Processos:

Inicialmente o escopo se resumirá a criação da funcionalidade de cadastro e divulgação dos eventos do Uni-FACEF. Para a realização deste trabalho, serão realizadas entrevistas com os profissionais de ensino, indicados pelo cliente principal (Professores do 4º semestre dos cursos de Engenharia de Software e Sistemas de Informação – Professor. Daniel Pires, Professor Geraldo Henrique Neto, Professor Carlos Alberto Lucas, Professor Carlos Roland, Professora Silvia Bittar e Professor Jaqueline Pugliesi) a fim de levantar os requisitos e processos necessários para a elaboração de uma solução sistêmica para o modulo de eventos da faculdade. Sendo esta parte do processo sento orientada pelo professor da disciplina Gestão de projetos, e anteriormente da disciplina Engenharia de Software, Carlos Lucas.

Feito o levantamento, sendo o mesmo acordado e validade por ambas as partes, então será elaborado um protótipo interativo para apresentação visual da solução proposta, a elaboração do protótipo e do documento de apresentação do mesmo será feita sob orientação do professor de Interação Humano Computador (IHC) Carlos Roland.

Com protótipo, requisitos, documentação e eventuais mudanças de escopo realizadas, aprovados pelo cliente, então partiremos para o desenvolvimento do projeto, no qual, sob orientação dos professores das disciplinas de Padrões de Projeto e Estrutura de Dados II, Daniel Pires e Jaqueline Pugliese respectivamente; implementaremos a solução proposta ao cliente.

Primeira entrega:

A primeira entrega acerca do projeto será da funcionalidade de cadastro de evento, conforme conversado com o cliente, apenas usuários com acesso funcionalidade poderá preencher o formulário de cadastro com as informações do evento para então, o mesmo ser direcionados aos alunos e á pagina de Eventos presente no Site Uni-Facef.

Escopo de primeira entrega:

Conforme conversado com o cliente, a primeira entrega acerca do projeto será respectiva a funcionalidade de cadastro de Eventos, sendo executado todo o processo descrito anteriormente em Processos, essa funcionalidade tem como finalidade prover o cadastro das informações do evento.

Posteriormente será desenvolvida a pagina de exibição dos eventos para o publico do site Uni-Facef e também a funcionalidade de notificação dos alunos, para eventos direcionados a seus cursos.